## Slide 1
TONINI Mathias SUNGURTEKIN Deniz
Projet de bachelor semestre printemps 2020
Travail de bachelor droneApp

## Slide 2: Grammaire
2
<expr> -> décollage + <terme>
<terme> -> <commande> + <terme> | fin
<commande> -> droite | gauche | avancer | reculer | monter | descendre
<fin> -> atterrissage

## Slide 3: Notre projet
3

## Slide 4: Storyboard
4
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre

## Slide 5: Storyboard – plan de vol
5
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre
Décoller
Atterrissage
Droite
gauche
haut
bas
avancer
Reculer
Simuler
Obstacle
Lancer

## Slide 6: Storyboard – plan de vol
6
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre
Décoller
Atterrissage
Droite
gauche
haut
bas
avancer
Reculer
Simuler
Obstacle
Lancer
avancer
gauche

## Slide 7: Storyboard – plan de vol
7
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre
Décoller
Atterrissage
Droite
gauche
haut
bas
avancer
Reculer
Simuler
Obstacle
Lancer
avancer
gauche

## Slide 8: Storyboard - Gestionnaire
8
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre
Plan de vol 1
Plan de vol 2
Plan de vol 3
Plan de vol 4
Plan de vol 5
Plan de vol 6
Plan de vol 7
Un fichier CSV

## Slide 9: Storyboard – Vol libre
9
Création de vol
Gestionnaire
Vol libre
Atterrissage
Décollage
Avancer
Haut
Gauche
Descendre
Bas
Droit

## Slide 10: Ce qui a été fait:
Compréhension du code de Marvin et Patrick
«Nettoyer leur projet»
Test et correction de leur code
Modification de l’interface (page d’accueil, mode libre et mode créateur)
Ré-implémentation de la partie de création de plan de vol
Début de l’implémentation du gestionnaire de plan de vol
10

## Slide 11: Ce qui reste à faire
Mode libre:
  Ajouter la caméra
Gestionnaire
  Lecture fichier et affichage des plans de vol
Créateur
  Ajouter simulation SceneKit
  Ajout d’un bouton qui nous permettra au drone d’effectuer le plan de vol décider
Autre
  Récupérer le drone pour tester
  Faire le rapport
11

## Slide 12: Planning
12
Apprentissage
Code
Tests
11.03.2020
L’ancien projet
Architecture
Swift
xCode
Création du projet
Ancien projet
25.03.2020
Approfondissement si nécessaire
Modification ancien projet
Sauvegarde de fichier
Gestionnaire de plan de vol
Test des modifications
08.04.2020
Début de l’ implémentation de la simulation
Test unitaire
22.04.2020
Fin de la simulation
Test de la simulation
SceneKit